毕业论文（设计）中期报告

学院：计算机与人工智能学院

| 学号 | 22412030222 | 姓名 | 李昭良 | 班级 | 计科2202 | 导师 | 袁海军 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 题目 | 基于SpringBoot+Vue的校园报修管理系统设计与实现 |  |  |  |  |  |  |
| 课题主要任务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 需求分析与系统设计； 2. 后端开发（Spring Boot）； 3. 前端开发（Vue 3 + Element Plus）； 4. 数据库设计与实现； 5. 系统测试与部署； 6. 论文撰写。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.简述开题以来所做的具体工作和取得的进展或成果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开题以来已完成业务需求梳理、用例分析和数据库E-R设计，明确了学生端、维修人员端和管理员端三类角色及其操作流程。 后端已完成Spring Boot项目搭建，已实现用户登录鉴权、报修工单新增/查询/详情、工单状态流转（待受理、处理中、已完成）等核心接口，并完成MySQL表结构与基础数据初始化。 前端基于Vue3+Element Plus完成登录页、报修列表页、工单详情页和管理端基础页面，实现了前后端联调。当前系统已可在本地稳定运行，能够支撑完整的基础报修流程，为后续优化与论文撰写打下了基础。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.存在的具体问题 |  |  |  |  |  |  |  |
| 当前存在的主要问题包括： 1）部分列表页面在数据量增大时查询与渲染速度下降，接口响应时间和前端加载体验仍需优化； 2）权限控制粒度还不够细，部分接口仅完成基础登录校验，尚未完全覆盖角色级访问控制； 3）统计分析模块仅完成数据汇总接口，图表展示和按时间维度筛选功能尚未全部完成； 4）测试覆盖率不足，当前以功能性手工测试为主，自动化测试与异常场景测试仍需补充。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.下一步的主要研究任务，具体设想与安排 |  |  |  |  |  |  |  |
| 下一阶段计划分四步推进： 第一，完善系统功能，包括角色权限细化、消息通知、工单评价与回访等业务闭环； 第二，完成统计分析页面，补齐报修类型、处理时长、完成率等可视化图表； 第三，开展系统测试与优化，补充典型业务与异常场景测试用例，修复问题并提升性能； 第四，同步推进论文工作，完成论文初稿（需求分析、系统设计、关键实现、测试结果）并根据导师意见迭代修改。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.指导教师对该生前期研究工作的评价 该生能够按照开题计划推进课题，已完成系统总体框架搭建及核心功能开发，阶段性成果较为明确，具备继续深入的基础。现阶段主要问题集中在权限控制细化、性能优化与测试深度不足。建议后续进一步完善统计分析与系统测试工作，同时规范论文写作结构与技术细节描述，按计划完成后续任务。 指导教师签名：袁海军 2026年4月26日 |  |  |  |  |  |  |  |